## Slide 1: Proje yönetimi
Kısa bir giriş
Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın [iletişim] sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
Bu sunum CC BY-NC 4.0 kapsamında lisanslanmıştır. Belge, harici hak sahiplerinin fikri mülkiyetine atıfta bulunur. Fikri mülkiyet hakları ilgili hak sahibine aittir.

## Slide 2: Proje yönetimi nedir?
Birçok ağ proje olarak kurulmuş, proje olmuş, projelerle kendilerini finanse ediyor veya projeleri kendileri yürütüyor.
Bu nedenle proje yönetimi, birçok ağ için çok önemli bir yetkinliktir.
Proje yönetimi, projelerin hedeflenen planlamasını, izlenmesini, kontrolünü ve tamamlanmasını tanımlar.
Bu aynı zamanda paydaşların beklentilerini, maliyetleri ve zaman kısıtlamalarını da dikkate almayı gerektirir.
Sorumluluk proje yöneticisine aittir.
Genel bakış

## Slide 3: Proje yönetimi neden yararlıdır?
Proje yönetimi, projenin kalitesini garanti eder.
Açıkça tanımlanmış hedefler ve sorumluluklar zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.
Açık, organize planlar stresi azaltır ve ekibi güçlendirir.
Sorumluluklar açıkça tanımlanmıştır.
Proje yönetim araçları ekibin verimliliğini artırır.
Sorunlar ve riskler zamanında fark edilir ve önlenir.
Projelerin başarılı bir şekilde uygulanması, olumlu bir imaj ve iyi bir itibar sağlar.
Avantajları

## Slide 4: Bir projeyi nasıl yönetirim?
Yapılacaklar:
Görevleri herkes için net bir şekilde yapılandırın ve atayın
Yaratıcı çözümler geliştirin
Kilometre taşlarını formüle edin
Hedefi/gerçek durumu düzenli olarak karşılaştırın
Hataları tolere edin ve başarıları ödüllendirin
Sempatik bir kulağın var
Geri bildirimde bulunun (ve kabul edin!)
Akıllı hedefler belirleyin (bkz. Koordinasyon ve Liderlik)
Yapılmayacaklar:
Oturup problemleri yansıtmak
Eleştiriyi kişisel olarak almak
Kişilerarası çatışmaları görmezden gelmek
Görevleri adil olmayan bir şekilde dağıtmak
Sorumluluğu reddetmek
Şeffaf olmayan kararlar vermek
Planlara inatla bağlı kalmak
Gerçekçi olmayan zaman ve iş beklentileriyle plan yapmak
Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar

## Slide 5: Bir proje nasıl çalışır?
Planlama ve başlatma
  Gerçekçi planlamayı sağlamak için kesin hedefler tanımlayın.
  Proje hedefi, örneğin bir proje atamasının tasarımından veya proje atamasının kendisinden kaynaklanabilir.
  Bir proje planı oryantasyon işlevi görür (örneğin, daha sonra için: Hangi maliyetler yapıldı ve neler planlandı?).
  Önceki riskleri tartmak için bir SWOT analizi (bkz. Araçlar) faydalı olabilir.
  Proje lansmanı
  Bir başlangıç toplantısı düzenleyin (tüm proje katılımcıları ile kolaylaştırılmış çalıştayı).
Short overview

## Slide 6: Bir proje nasıl çalışır?
Kısa genel bakış
  Proje uygulama, izleme ve control
  Sorumlulukların ve görev paketlerinin net tanımı.
  Son teslim tarihlerinin, içeriğin ve maliyetlerin ilerlemesinin düzenli kontrolü (Pazartesi gibi proje yönetimi araçları yardımcı olabilir).
  İstenen (hedef) ve mevcut proje durumunun (fiili durum) karşılaştırılması.
  Plandan sapma durumunda, nedenleri araştırın ve düzeltici önlemleri başlatın.
  Proje tamamlama
  Proje tamamlama raporunun hazırlanması.
  Bir sonraki proje için deneyim değerlerinin (öğrenilen dersler) belgelenmesi ve güvence altına alınması.

## Slide 7: Aşağıdaki araçlar size destek olabilir:
Hedef Geliştirme
Bu araç rehberlik sağlar ve hedeflerin kesin ve iyi formüle edilmesini sağlar.
Mintzberg Strateji Köprüsü
Strateji, şimdi ile arzu edilen gelecek arasında bir köprüdür. Böyle bir köprü inşa etmek için olaylara farklı açılardan bakmanız gerekir. Bu araç, bunu yaparken sizi destekler.
SWOT analizi
SWOT analizi, stratejik planlamanın ilk adımlarını gerçekleştirmeyi mümkün kılar.
Bazı araçlar

## Slide 8: Aşağıdaki araçlar size destek olabilir:
Trend-Etki-Analiz
Trend-Etki-Analiz ile, bu senaryolara yanıt stratejileri geliştirmek için olası proje kursları üzerinde oynanır ve analiz edilir.
Monday
Ağlarda işbirliği için basit ve sezgisel bir proje yönetimi aracı.
Sıfır Tabanlı Bütçeleme
Sıfır Bazlı Bütçelemenin temel fikri, sıfırdan başlayarak maliyet-fayda analizlerinin yardımıyla planlanan adımların gerekçelendirilmesidir. Bu sayede gereksiz maliyet kalemleri belirlenebilir ve optimize edilebilir.
İşbitim Grafiği
İş bitim grafiği, kalan zamanda ne kadar işin kaldığını grafik olarak gösterir. Bu oran bir çizgi grafiği temsil eder.
Bazı araçlar

## Slide 9: Referanslar ve daha fazla okuma:
Proje Yönetimi:
Berkun, S. (2008). İşleri Gerçekleştirmek: Proje Yönetiminde Uzmanlaşma (Pratikte Teori) (Gözden geçirilmiş baskı). O’Reilly Media.
Sosyal hizmet yönetimi :
Sosyal Hizmet Yönetimi ve Liderlik: Karmaşıklığı Yaratıcılıkla Yönetmek. (2009). Routledge.
Kamu ve kar amacı gütmeyen Kuruluşları yönetme:
Poister, T. H. (2008). Kamu ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Performansın Ölçülmesi. Wiley.
İşin bütçe dahilinde yapılması: Nokes, S., & Kelly, S. (2008). Proje Yönetimine Yönelik Kesin Kılavuz: İşin Zamanında ve Bütçede Yapılmasının Hızlı Yolu (2. baskı). Ft Pr.
Creating Organizations and Selfmanagement: Laloux, F., & Wilber, K. (2014). Organizasyonları Yeniden Keşfetmek: İnsan Bilincinin Sonraki Aşamasından Esinlenen Organizasyonlar Yaratma Rehberi. Nelson Parker.